仁化县交警大队办公楼及宿舍楼地块“三旧”改造项目房屋征收与补偿方案

（征求意见稿）

仁化县交警大队办公楼及宿舍楼地块的房屋经县“三旧”改造办批准，已纳入“三旧”改造项目，县政府需要征收该地块红线图内的房屋，拟将房屋拆迁和安置补偿。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和《仁化县人民政府关于县城规划区的房屋征收选择货币补偿安置工作意见的通知》（仁府[2018]19号)及有关法律、法规的规定，结合本县其他征收项目的补偿标准，制定本房屋征收与补偿方案。

一、征收人：仁化县人民政府

二、房屋征收部门：仁化县房屋征收管理中心

负责委托房屋征收实施单位开展房屋征收工作，拟定房屋征收与补偿方案，起草房屋征收与补偿协议书，并对与被征收人签订的补偿协议中的补偿项目、补偿标准进行审核，监督和指导房屋征收实施部门的房屋征收工作。

三、征收实施单位：仁化县丹霞街道办事处 、仁化县公安局

负责实施房屋征收与补偿的具体工作，具体包括：对拟征收房屋进行调查、登记，宣传和解释房屋征收与补偿的政策，与被征收人协商征收补偿的具体事项。

四、征收范围：仁化县交警大队办公楼及宿舍楼地块已纳入“三旧”改造红线图内的房屋。

五、征收补偿方式：由产权人自愿选择产权调换或货币补偿。

六、补偿面积的确定：

办公楼和住宅楼补偿面积的确定：委托有资质的测绘公司分别重新测量建筑面积和套内面积。签定征收与补偿协议时，以“就高不就低”的原则计算，即如测量的面积小于现有的房产证记载面积，则以现有的房产证记载的面积计算补偿；如测量的面积大于现有的房产证记载面积，则以测量的面积计算补偿。

七、选择产权调换的补偿标准：

（一）根据被征收房屋套内面积按1：1的比例在本“三旧”改造地块范围内新建的电梯楼房中选择安置房调换套内面积 (赠送公摊面积）。

（二）选择的安置房层高在地面起7层（含7层）以下的，不需补交层高差价；层高在8层（含8层）以上的，每层每平方按30元递增计算，需补交层高差价。

（三）选择的安置房套内面积超出被征收房套内面积的，超出10平方米（含10平方米）以内的，根据安置房相应的楼层，按安置房同栋同类型、交付安置房时的市场交易备案价的25％计算，补交房款；超出10平方米（10平方米外的面积）以上的，按安置房同栋同类型、交付安置房时的市场交易备案价计算，补交房款。

（四）房屋装修（不折旧）、构筑物、附属物、杂物房均按评估价值给予补偿。

（五）搬迁费补助：一次性补助被征收人搬迁费3000元（含有线电视、通信网络及燃气等迁移费）。

（六）过渡期房屋租金补助标准：通过委托估价机构评估我县房屋租赁均价来确定补助标准,补助标准估价时点为本方案印发当月。按住宅套内面积计算(若被征收房屋住宅套内面积不足100平方米的按100平方米计算);一次性预付12个月过渡期房屋租金；租金补助期限为从被征收房屋交给征收人当月起至安置房交付给被征收人当月另加6个月（装修期）止。

如征收人方面的原因造成回迁房超过12个月仍未能交付时，房屋租金补助标准从第13个月起在原有标准基础上每平方米增加1元计算；如征收人方面的原因造成回迁房超过24个月仍未能交付时，房屋租金补助标准从第25个月起在首次支付房租标准基础上每平方米增加2元计算。

（七）空调拆装补助费：每台一次性补助300元；太阳能拆装补助费，每台一次性补助600元。

(八)安置房的建设标准及交付期限

1、安置房建设标准：外墙及窗户，按建筑设计要求装修、安装；预留门洞和卫生间沉池，内墙及天棚面普通批荡，楼地面为原设计结构面层；水、电、管道燃气安装到户门口（一户一表），报装费用由征收人负责。

2、交房期限：从该“三旧”改造项目地块最后一户被征收人移交被征收房屋给征收人之日起两年内交付。

（九）安置房的分配方案：该“三旧”改造项目地块的住户100％签定征收补偿合同、土地使用权成功出让后，另行制定。

（十）安置房的《不动产权证书》由征收人统一办理，税、费由征收人负责。

（十一）被征收人签收安置房后，按物价部门审核的价格自觉缴纳物业管理费，平等享受小区的物业服务，服从小区物业管理，不得损坏或擅自改动房屋承重结构、主体结构和房屋外观，不得违法搭建建筑物、构筑物。

八、选择货币补偿的补偿标准

1、根据建筑面积（单位产权的梯间、走廊面积除外），按我县国有土地上新建1-7层电梯房市场销售均价给予补偿。市场销售均价通过委托估价机构评估确定；市场销售均价的估价时点为本方案印发当月。

2、搬迁费补助：一次性补助被征收人搬迁费3000元（含有线电视、通信网络及燃气等迁移费）。

3、过渡期房屋租金补助标准：通过委托估价机构评估我县房屋租赁均价来确定补助标准,补助标准估价时点为本方案印发当月;按住宅套内面积计算(若被征收房屋住宅套内面积不足100平方米的按100平方米计算);一次性给予6个月过渡期房屋租金补助。

4、房屋装修（不折旧）、构筑物、附属物，杂物房均按评估价值给予补偿。

5空调拆装补助费，每台一次性补助300元；太阳能拆装补助费，每台一次性补助600元。

九、征收出租、有产权纠纷、产权不明或设有抵押权的房屋，在被征收人与承租人或相关部门协商解除租赁关系、抵押关系、解决权属纠纷后给予补偿；或者依照有关规定由征收人提出补偿安置方案，报县住管局审核同意，并对被征收房屋作勘察记录和办理证据保全后实施征收。

十、征收单位办公楼，拆迁、安置补偿标准由县政府另行研究确定。

十一、其它规定

（一）被征收人必须确保被征收房屋权属合法有效，无权属争议。

（二）违章建筑一律不作补偿。

(三）房屋征收补偿时，由被征收人自行到房屋、土地管理部门办理房屋所有权和土地使用权的注销手续。被征收房屋属房改房性质的，须按房改房相关政策办理，原单位产权面积的房款和（或）土地出让金由被征收人承担。

（四）被征收房屋的水、电、通信网络、有线电视、管道燃气等由被征收人自行到有关部门报停或销户。

（五）补偿协议签订后，一方当事人不履行补偿协议约定的义务的，另一方当事人可以依法向人民法院提起诉讼。

（六） 征收补偿签约期限：自本方案实施之日起90天内签订征收补偿协议。补偿协议内容包括：补偿形式、补偿项目、补偿金额、支付期限、违约责任以及当事人认为需要订立的其他条款。

（七）征收人与被征收人在本方案确定的签约期限内达不成补偿协议，或者被征收房屋所有权人不明确的，由征收实施单位报请县人民政府依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》的有关规定根据征收补偿方案作出补偿决定，并在房屋征收范围内予以公告。

被征收人对补偿决定不服的，可以依法申请行政复议，也可以依法提起行政诉讼。

被征收人在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，在补偿决定规定的期限内又不搬迁的，由县人民政府依法向人民法院申请强制执行。

十二、本方案由仁化县房屋征收管理中心负责解释。

十三、本方案自印发之日起施行。

仁化县人民政府

2020年  月  日