附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）仁化县住房和城乡建设管理局

填 报 人：杜晓彤

联系电话：13302345585

填报日期：2022年5月9日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

仁化县住房和城乡建设管理局主管城市建设的政府下设工作的职能部门。主要职责是贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规，拟定本县有关住房和城乡建设方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，组织实施，并监督实施。

本部门内设股室7个，分别是办公室、建筑业监管股、城市建设管理股、住房发展与房地产监管股、人民防空办公室、城建档案室、城镇污水处理管理中心。

本部门有6个下属事业单位，分别是仁化县房产管理所、仁化县城市园林管理所、仁化县房屋征收管理中心、仁化县环境卫生管理所、仁化县建设工程标准定额站、仁化县建设工程质量保障中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年度，住管局紧紧围绕县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实“一线两带两区”战略布局，深入实施县城“439”品质提升和美丽圩镇建设“139+”行动，推动“十四五”时期高质量发展，助力全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步，为我县在高水平生态保护中实现高质量发展作出应有贡献。

2021年度重点工作任务为仁化县乡村环卫保洁市场化项目、仁化县十镇一街环卫市场化项目公开招标，5个老旧小区改造开工任务以及丹霞新城甫仁路建设项目验收工作。

1、历经前期意向公开、实施方案评审、挂网招标等程序，2021年4月和11月分别完成仁化县乡村环卫保洁市场化项目、仁化县十镇一街环卫市场化项目公开招标，两个项目服务期限均为3年。与上一年度相比较，乡村环卫保洁市场化项目服务内容较上一轮市场化服务更全面，十镇一街环卫市场化项目保洁范围较上一轮市场化服务范围更大，扩大至219.59万平方米，进一步巩固了我县“十四五”期间的村镇生活垃圾收运处理体系，推动乡村振兴发展。

2、2021年初县政府将5个老旧小区改造确定为八件民生实事之一，我局立即开展施工图设计、方案征集意见、预算编制、财审备案、挂网招标等程序，2021年7月正式开工建设，主要对对5个老旧小区进行道路、排水、照明等方面进行改造，截至2021年已完成5个老旧小区改造任务。与2020年相比较，2021年5个老旧小区改造更注重经济性和实用性，从小区居民角度出发，在投资允许和政策规定下，充分征求和采纳居民意见，让老旧小区改造更加贴合居民所需。

3、丹霞新城甫仁路建设项目于2020年11月动工，2021年6月竣工验收，建设内容主要包括道路工程、交通工程、雨污工程、照明工程、电力工程、绿化工程等。竣工验收并通车，项目的通车进一步拉大了县城的发展框架，同时带动周边地块的建设和发展。

2022年工作计划：

1、加强城乡环境卫生管理。围绕城乡结合部和各镇（街）的背街小巷、老旧小区、农贸市场、公路沿线等重点部位，集中解决积存垃圾、卫生死角、沿路抛洒等突出问题，进一步巩固“户收集、村集中、镇转运、县处理”的城乡生活垃圾收运体系。

2、持续推动县城扩容提质。以完善城市路网为抓手，不断拉大城市框架，加快新城和老城间的交通基础设施建设，实现外在扩容的目标。以老旧小区申报专项债券为契机，2022年加快完成丹山路、教育路、碧桂园和中万亿配套道路等一批城市路网项目，建设形成更多城市路网微循环，缓解现有主干道的交通压力。以背街小巷和老旧小区整治为抓手，实现城市内在提质的目标。

3、提高城镇生活污水处理水平。实施建设县城及各镇镇区内雨污分流管网，分二期实施，2022年实施第一期工程，结合县城老旧小区改造工程，建设县城(丹霞街道办)雨污分流管网，预计2023年完成建设。各镇镇区雨污分流管网计划2023年启动，2025年完成建设。

4、加快推进智慧城市管理平台功能扩展与升级工作，纵向对接市级平台，横向整合城市管理相关部门数据资源，将数字化仁化、智慧仁化各主体数据融合成一个有机整体，实现智慧仁化一张图多个子应用协同运行的城镇管理新模式。

5、强化人防工程报建管理，加强防空地下室“易地建设费”的核准工作，切实防止随意减免、缓交人防易地建设费的现象发生，使我县人防“结建”工作更加规范化、制度化

（三）部门整体支出绩效目标。

本部门2021年度整体支出绩效目标均顺利实现，分别是：

1、仁化县乡村环卫保洁市场化项目2021年11月已完成新一轮政府采购，农村村庄保洁覆盖率达100%，生活垃圾日产日清。

2、仁化县十镇一街环卫市场化项目2021年4月已完成新一轮政府采购，生活垃圾压缩转运完成率90%以上，清运率90%以上。

3、仁化县老旧小区改造（一期）项目2021年完成5个老旧小区改造开工任务，2021年7月已开工建设，对道路硬底化、雨污分流、垃圾收集和处理设施等方面进行改造，进一步改善群众居住条件。

4、完成丹霞新城甫仁路建设项目建设。2021年6月已完成验收并通车，新建双向四车道的城市主干路，长度约0.61千米，道路红线宽度25米。

5、加强生活污水处理。2021年已完成县城污水管网建设现状的全面排查，逐步建立完善污水管网数据库，形成市政雨污管网运行图，为后期规划提供基础数据。2021年完成生活污水处理量为822.6263万吨，保证出水水质达标排放，有效处理县域内生活污水,可有效的解决本县区下游城市的水污染等问题。

6、环丹霞山国省道沿线房屋外立面及道路景观整治第一标段已完成改造213栋房屋外立面，2处景观节点的施工建设，美化该路段沿线景观。

7、推进垃圾分类试点工作。2021年以来，累计回收大件垃圾和可回收物约30吨，厨余垃圾1004.97吨，其他垃圾约 3969 吨，减量率20.68%。共开展32次垃圾分类较大型的宣传活动，以此提高群众对垃圾分类的兴趣和意识。

8、危房改造工作。完成危房改造任务29户，改造后房屋基本实现符合当地的抗震设防烈度标准；实现改造后房屋基本功能齐全，厕所、厨房、人畜分离等。

9、公共路灯和绿化维护。绿化和亮化、美化县城环境，保障县城管辖范围内园林绿化的良好景观效果，保障管辖范围内路灯亮灯率达98%以上。

10、公产公租房维修管理。完成A栋、D栋楼面维修；更换五谷村化粪池盖板，清理化粪池；向阳外街更换下水道、更换下水管、卫生间门。

11、完成丹霞新城啸仙路市政道路建设项目4户拆迁户回迁房资金申请、回迁房屋交付及办证。

12、完成原林业局地块（金福雅苑）6户回迁户回迁房屋移交及合同款的结算。

13、完成调解建设工程造价纠纷3件。

14、监督施工单位安全生产。监督建筑工程施工单位保质保量完成施工作业，确保生产安全，施工文明。

（四）部门整体支出情况。

2021年度本部门基本支出1877万元，项目支出20615.46万元，所有项目支出的资金批复文件、申请表、发票等资料都齐全，资金支出完全合规。

二、绩效自评情况

- 预算执行情况。

2021年年初预算12032.81万元，调整预算数为22492.46万元，决算支出数22492.46万元，资金执行率为100%。共有95个在职编制人员，104个离退休人员。

（二）部门支出目标实现程度及使用绩效。

经济性方面，工程项目预结算通过财政投资评审后，财政资金得到一定程度上的节约，进一步控制政府投资项目建设成本。

效率性方面，通过将环卫保洁推向市场化服务，由专业的第三方机构具体实施，环卫保洁效率较以往传统模式更具有实际效率。

效益性方面，实施村镇环卫保洁，统一清扫并收运生活垃圾，生态环境效益十分明显。实施老旧小区改造，切实改善居民居住环境，不断提高居民幸福获得感，社会效益显著。

（三）自评结论。

2021年，我局工作有显著亮点：仁化县2021 年资质内建筑业产值申报工作在市委市政府的领导下，在仁化县委县政府的大力支持下，实现了在2021 年第三季度资质建筑业产值同比增幅50.97%、第四季度资质建筑业产值同比增幅43.82%、全年资质建筑业产值同比增幅28.28%的显著的成效，连续超额完成了韶关市委市政府的增长目标，经济稳预期工作成绩在全市排名前列。

但是资金使用制度有待进一步完善，应提升资金统筹能力，定时查看资金使用进度。

三、存在问题及改进意见。

无。