附件3

部门整体支出绩效自评报告

（2023年）

部门名称：（公章）

填 报 人：梁元珲

联系电话：6391902

填报日期：

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1、主要职能：仁化县交通运输局是主管全县公路和水路交通行业的县人民政府工作职能部门。主要职责包括：（1）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（2）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理；承担道路、水路运输市场的监管责任；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作；拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导监督全县交通运输行政执法工作组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

（3）负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。

2、部门人员机构构成

局本级内设机构11个，分别是办公室、法规股、综合规划股、综合运输股、安全监督股（县交通战备办公室）、财务股、执法管理股、违章处理股、执法一大队至三大队。机关编制48名（其中行政编制8名，行政执法专项编制40名）。两个下属单位，分别是县地方公路事务中心和县交通管理总站（非预算单位）。

- 年度总体工作和重点工作任务。

- 1、加速推进重点项目建设，推动绿美仁化建设

全面推动“绿美”理念在全县干线公路贯彻落实，将绿美广东生态建设理念、绿化品质提升工作要求贯穿建设项目前期、设计、施工、养护运营等各阶段全过程，做到立项阶段提前谋划、设计阶段审查方案，施工阶段抓好落实，以党建引领推动项目建设，实施挂图作战，全力推进交通重点项目建设。一是完成省道S517线城口至红山段路面改造工程。二是推进省道S517线仁化县高坪电站至凡口段路面改造工程建设，项目总投资6462万元，截止目前完成投资5700万元，完成路面工程18.5公里。三是完成省道S246线康溪至大岭段改线工程立项批复、社稳报告、用地意见、用地预审、地灾评估、初步设计批复、施工图设计批复、施工（二标）、监理（二标）招投标等工作。四是国道G323线仁化丹霞出口至小观园段公路改建工程正在进行入场前期准备工作。五是完成仁化大桥临时栈桥建设。

2、交通基础设施不断完善，助力推进“百千万工程”

紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”总体目标任务，以“大路网”建设为重点，大力推进高速公路、干线公路、农村公路三大网络工程建设，持续在路域整治、公路管养、源头管理上下功夫，加快推进仁化县公路道路网络高质量发展。一是扎实推进“四好农村路”建设，已完成2023年上级交通主管部门下达的46公里“四好农村路”建设任务。二是做好水毁预防和抢修复工作，累计出动养护人员712人次，清理泥石坍塌方约2.2万立方，修复水毁挡墙13处、损毁涵洞5处，路面破损1200平方米。严格执行道路与桥梁管养规定，加强对已入库的171座桥梁和1319公里道路养护，全县农村公路列养率100%，优良路率保持在80%以上。三是加快实施危桥改造工程，2023年完成2座四类危桥（蓝田桥、塘洞2桥）和3座五类危桥（东坑桥、白洞坳2桥、灵溪2桥）改造工作。四是加快推进农村公路安防工程建设，完成2023年上级交通主管部门下达的25公里村道安全生命防护工程建设任务。五是加快实施美丽农村路建设，目前已完成30公里美丽农村公路建设。

3、农村公路养护管理能力不断增强

进一步完善普通公路管养机制，以创建“四好农村路”全国示范县为契机，进一步深化农村公路养护体制改革力度，以“示范路”为引领，明确部门职责、统筹推进。将农村公路全部纳入普通公路范围，进一步推进普通公路“路长制”工作。县、镇、村三级路长和路长工作队伍到位、人员固定、职责明确，实行常态化综合治理。同时，加大巡查力度，养护人员每天进行公路巡查，对巡查中发现的隐患和问题，能立即整改的立即进行整改，第一时间消除安全隐患；不能立即整改的要确定整改时间，做到“五落实”。截止目前，各级路长工作共清理道路沿线移动广告牌99块，整治公路路面污染198处，全县“畅、安、舒、洁、绿、美”的路域环境进一步提升

4、交通运输监管服务规范有序

- 深化放管服，不断优化营商环境，办理普通货物运输车辆年审255辆，新增道路普通货物运输许可31户，新增普通货物运输车辆105辆，注销营运车辆65辆，注销道路普通货物运输业户13户。加强运输市场执法监管，累计查处各类交通运输违章案件86宗，其中非法客运15宗，危险货运运输违章3宗、网约车违章2宗、安全生产1宗、包车客运违章2宗、普通货运无从业资格证4宗、擅自改装1宗、普通货运无道路运输证3宗、源头治超3宗，污染公路1宗、非现场治超51宗，罚款共24.9005万。与交警开展联合治超，查处货车超限超载491辆，卸货3839吨。

- 5、交通领域安全生产工作扎实推进

- 深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，分析研判形势，推进交通运输安全生产重大隐患排查整治和重大风险防范化解专项行动走深走实。以“时时放心不下”的责任感和高度负责的担当精神，全力做好安全生产各项工作，全力确保交通运输安全生产形势持续稳定。紧抓安全生产管控，督促交通运输领域企业不断完善和落实安全生产制度，组织开展安全生产宣传及落实安全隐患排查等工作。扎实深入开展安全生产重大隐患排查整治和重大风险防范化解工作，采取日常检查与专项检查、重点节假日集中检查等多种形式，加强对交通运输领域的安全生产检查，检查发现一般安全隐患34处，重大隐患2处，均已完成整改。开展道路专项整治，检查车辆4313辆，查处车辆526辆，整改完成率100%。开展水运安全生产专项整治，每月定期到水江渡口、乱石滩渡口、双合水渡口等检查乡镇渡口渡船，到水上丹霞检查水运企业旅游客船。加强安全生产的宣传，今年累计发放宣传手册3.6万多份、宣传单张1.8万多份、宣传环保袋1万多个，安全生产形势持续平稳。

- 部门整体支出绩效目标。

- 我局2023年部门整体支出绩效目标为：加快交通重点项目建设、规范行业管理、全面推进乡村振兴、着力推进“百千万工程”，全面贯彻落实县委十四届三次全会精神，扎实推进我县交通运输行业高质量发展。

- 部门整体支出情况。

- 我局2023年度部门总收入26455.8万元，其中财政拨款收入26381.21万元，具体情况如下：一般公共预算财政收入15931.2万元、占总收入60.22%，政府性基金预算财政拨款收入10450.01万元、占总收入39.5%，其他收入74.59万元、占总收入0.28%；年度总支出26480.46万元，其中财政拨款支出26381.21万元，具体情况如下：基本支出1528.09万元，占总支出5.77%，项目支出24952.37万元，占总支出94.23%。

二、绩效自评情况

- (一）预算执行情况。

- 1.资金管理情况。一是在日常资金管理中，严格职责分工和审批授权，资金的使用和支付有严格的授权和审批制度，并加强对支票、印章的管理。二是强化项目资金的支出管理，认真落实预算支出进度考核机制，注重发挥预算支出计划的指导作用，督促各股室及下属单位抓紧落实支出计划，以工作计划的落实推动项目支出进度。紧盯重点项目、重点资金的预算执行，及时完成资金支付工作，确保重点项目支出达到序时进度要求。

- 2.资产管理情况。一是建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。二是及时对新购入的资产进行卡片登记，建立资产明细账、卡片和相关资产档案。同时加强对各类固定资产数据的统计、查证工作，对已购入固定资产进行贴标，清查活动，做到帐卡、帐实相符。

- 3、风险控制。资金拨付的审批权限和程序符合规定，通过“数字财政”管理平台做到申报、审核、审批、发放全程网上留痕；实行财务不相容岗位分离，岗位设置和人员安排相互制约。

- （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、经济性方面：加快推进仁化县公路道路网络高质量发展，完成省道S517线城口至红山段路面改造工程；推进省道S517线仁化县高坪电站至凡口段路面改造工程建设，完成路面工程18.5公里；超额完成农村公路新改建任务46公里，提高了公共服务配套及基础设施建设水平，促进了地方经济发展。

2、效率性分析：根据我局2023年的工作部署和开展情况，今年各项绩效目标高质量实施完成。一是及时做好水毁预防和抢修复工作，累计出动养护人员712人次，清理泥石坍塌方约2.2万立方，修复水毁挡墙13处、损毁涵洞5处，路面破损1200平方米。严格执行道路与桥梁管养规定，加强对已入库的171座桥梁和1319公里道路养护，全县农村公路列养率100%，优良路率保持在80%以上。二是加快实施危桥改造工程，2023年完成2座四类危桥（蓝田桥、塘洞2桥）和3座五类危桥（东坑桥、白洞坳2桥、灵溪2桥）改造工作。三是加快推进农村公路安防工程建设，完成2023年上级交通主管部门下达的25公里村道安全生命防护工程建设任务。四是加快实施美丽农村路建设，目前已完成30公里美丽农村公路建设。

3.效益性分析：我局严格遵守中央八项规定及厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，合理安排各项资金，将有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作正常运转。

（三）自评结论。

2023年我局按县财政预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障职责职能和重点工作任务实施，取得了一定的成效。一是绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、资产管理合法合规、资金管理机制健全；二是基本实现预算绩效管理，提高了财政资金使用效益，年初设定绩效目标基本完成。综合各项因素，2023年度我局整体支出绩效自评分数为96.64分，绩效等级为“优”。

三、存在问题和困难。

各部门对绩效目标的设定和各项指标的理解认识还不到位，重项目争取及资金分配，轻绩效评价的现象还客观存在。我局将进一步加强预算绩效管理培训，促进各部门提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，依据部门职责和年度工作重点，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。